Módosított szakdolgozati terv

Krónikus betegkövető telemedicina platform — a témavezetői visszajelzés (2026. szeptember) alapján átdolgozott vállalás

Készítette: Szombati Konrád (IJKCKR) • Tervezett befejezés: 2026. december 12. (hivatalos leadási határidő: december 19.) • Tervezett ráfordítás: heti 10–12 óra

Áttekintés

A terv a visszajelzésben megfogalmazott öt szakmai elvárásra tételesen reagál. A rendszer két központi szakmai modulja a konfigurálható és magyarázható szabálykiértékelés, valamint a verziózott kérdőívek és személyre szabott követési tervek; ezekre épül a teljes riasztáskezelési folyamat, a bizonyított jogosultságkezelés és a rendszer mérésekkel alátámasztott kiértékelése. Az alap technológiai vállalás változatlan: React + TypeScript kliens, Python + FastAPI szerver, PostgreSQL adatbázis, Docker, teljes CI/CD, unit és folyamat-szintű tesztek, Swagger/OpenAPI dokumentáció.

1. Konfigurálható és magyarázható szabálykiértékelés

Nem általános szabálynyelvet, hanem négy jól körülhatárolt, paraméterezhető szabálytípust valósítok meg:

- Egyszeri küszöbátlépés: adott méréstípus értéke a beállított minimum alá vagy maximum fölé kerül (paraméterek: méréstípus, határok, súlyosság).

- Időablakos ismétlődés: legalább N darab eltérő mérés M napon belül (paraméterek: méréstípus, határok, N, M, súlyosság) — az egyszeri kiugrás és a tartós, ismétlődő eltérés megkülönböztetésére.

- Kérdőív-pontszám szabály: egy kirendelt kérdőív kitöltésének pontszáma átlép egy határt, vagy romló tendenciát mutat K egymást követő kitöltésen át (paraméterek: kérdőívsablon, határ, K, súlyosság).

- Elmaradt adatküldés: a követési tervben előírt mérés vagy kérdőívkitöltés határidőre nem érkezik meg (paraméterek: előírás, az egymást követő elmulasztott alkalmak száma, súlyosság). Az adathiány így önálló jelzést generál — a hiányzó adat sosem eredményez kedvező státuszt.

Magyarázhatóság és verziókövetés

Minden szabály verziózott: a paraméterek módosításakor új, megváltoztathatatlan szabályverzió jön létre (RuleVersion), a korábbi jelzések a keletkezésükkor hatályos verzióra hivatkoznak, így a régi riasztások jelentése utólag nem változik meg. Minden jelzés (Alert) tárolja, hogy melyik szabályverzió és mely konkrét adatok (mérés-, illetve kitöltés-azonosítók) alapján aktiválódott — az orvosi felületen a riasztás mellett ez olvasható formában megjelenik („melyik szabály, milyen adatok alapján").

Az utólag javított mérés (a beteg elírta, majd módosította) új kiértékelést vált ki: a rendszer újrafuttatja az érintett szabályokat, a korábbi jelzés eseménytörténetében pedig rögzíti az adatmódosítás tényét. A beteg státusza (Súlyos, Figyelem, Adathiány, Kezelve, Rendben) a nyitott riasztásokból, az alkalmak teljesítéséből és a lezárás utáni megerősítő adatból számítódik; az Adathiány a „nincs elég friss adat” állapotot jelzi.

2. Verziózott kérdőívek és személyre szabott követési tervek

A kérdőívmodul a végső vállalás részeként korlátozott szerkesztőt tartalmaz: az orvos skálás (1–5, 1–10) és egy- vagy többválasztós kérdéseket állíthat össze, kérdésenként beállítható pontszámokkal és a kérdőívhez tartozó kiértékelési határokkal.

- Verziózás: a kérdőívsablon minden mentett módosítása új, megváltoztathatatlan verziót hoz létre. Minden kitöltés a kitöltéskor érvényes verzióra hivatkozik, így a sablon későbbi módosítása nem írja át a korábbi kitöltések jelentését vagy pontszámát.

- Követési terv: az orvos betegre szabottan állítja be, milyen méréseket és mely kérdőíveket, milyen gyakorisággal és határidővel vár. Az előírás egyes alkalmai külön rögzülnek (esedékes → teljesítve / késve teljesítve / elmulasztva); a határidőket ütemezett háttérfolyamat ellenőrzi, az elmulasztás az 1. pont szerinti adathiány-szabályt aktiválja.

- A beteg felületén az esedékes teendők listája jelenik meg (mit, meddig), a teljesítés a kirendeléshez kötődik.

3. Teljes riasztáskezelési folyamat

A riasztás állapotgépen halad végig: keletkezett → megtekintett → felelőshöz rendelt → lezárt (kötelező indoklással). Minden állapotváltás eseményként rögzül (ki, mikor, mit), a riasztás teljes eseménytörténete visszakereshető.

- Deduplikáció: amíg egy adott beteg + szabály párosra nyitott riasztás létezik, az újabb kiváltó adat nem új riasztást hoz létre, hanem a meglévő eseménytörténetébe kerül („ismételt aktiválódás"), a súlyosság szükség szerint emelkedik.

- Az értesítés-küldés a riasztástól elkülönített: a riasztás létrejötte adatbázis-tranzakcióban történik, az e-mail küldése ezt követő, újrapróbálkozással (retry) kezelt lépés. Sikertelen kézbesítés esetén a riasztás változatlanul él, a kézbesítési kísérletek státusza (NotificationDelivery) külön követhető és a felületen látható.

- A riasztás lezárása nem azonos a beteg állapotjelzésével: a lezárás után a beteg a megerősítő adat beérkezéséig Kezelve státuszú, a lezárt riasztás pedig az előzményekben marad.

4. Bizonyított jogosultságkezelés és tesztelés

A beteg–orvos–admin szerepkörök jogosultságai szerveroldalon, minden végponton érvényesülnek: a lekérdezések kötelezően szűrnek a bejelentkezett felhasználó jogosultsági körére (beteg: kizárólag saját adat; orvos: kizárólag a hozzárendelt betegek; admin: adminisztratív erőforrások).

- Célzott jogosultsági tesztek: idegen beteg adatainak lekérése, módosítása és riasztásainak elérése tiltott (a tesztek ezt minden erőforrásra igazolják); az orvos–beteg összerendelés megszüntetése után a korábbi hozzáférés azonnal megszűnik, az összerendelés létrejöttével a hozzáférés kinyílik.

- A vállalt lefedettségen túl tesztek készülnek: szabályhatár-esetekre (határon lévő értékek, időablak szélei), hiányos és utólag javított adatokra, kérdőívverzió-váltásra (régi kitöltés pontszáma változatlan), ismételt beküldésre (deduplikáció), értesítési hibára (retry, riasztás megmarad), valamint a teljes beteg–orvos folyamatra (mérés/kitöltés beérkezésétől a riasztás lezárásáig).

5. A rendszer kiértékelése mérésekkel

A dolgozat külön fejezetben, előre meghatározott mesterséges adatsorokon értékeli a rendszert. Egy szintetikus adatgenerátor előre definiált beteg-forgatókönyveket állít elő (stabil beteg; egyszeri kiugrás; tartós, ismétlődő küszöbátlépés; adathiányos időszak; a határ alatt romló kérdőív-pontszám; utólag javított adat).

- Összehasonlítás: ugyanazon adatsorokon lefut az egyszerű küszöbfigyelés (alapvonal) és a szabálykiértékelés; a fejezet bemutatja, mely forgatókönyveknél és miért adnak eltérő jelzést (pl. egyszeri, a kritikus határ alatti kiugrásra a küszöbfigyelés riaszt, a rögzített konfigurációjú szabálykiértékelés nem; tartós eltérésnél a szabálykiértékelés kevesebb, összevont, de későbbi jelzést ad; az adathiányt a küszöbfigyelés nem érzékeli). Mérőszámok: a riasztások és az értesítések száma, az első jelzés időpontja, az adathiány felismerése. Az összehasonlítás rögzített beállítással történik (az alapvonal a normál határon; a szabálykiértékelésben az egyszeri küszöbszabály csak a kritikus határon, az időablakos szabály a normál határon). Az eredmény ettől a választott beállítástól függ; ez a korlátok között szerepel. A mérések küszöb alatti, lassú romlását egyik módszer sem észleli; ez a korlátok között szerepel.

- Teljesítménymérés: a kiértékelés futásideje és a kulcs API-végpontok válaszideje növekvő adatmennyiség mellett (nagyságrendi lépcsőkben generált mérésszámmal), az eredmények táblázatos és grafikonos közlésével.

A kiértékelés a szoftver működését vizsgálja; a rendszer klinikai hasznosságáról nem tesz megállapítást. A nyilvános demókörnyezet kizárólag mesterséges tesztadatokat tartalmaz, és a felületen, valamint a dolgozatban egyértelműen rögzítve lesz: demonstrációs rendszer, amely nem helyettesít orvosi döntést vagy sürgősségi ellátást.

Mérföldkövek és ütemezés

Tervezett ráfordítás: heti 10–12 óra (hétköznap 1–1,5 óra, hétvégén 3–4 óra naponta). A dolgozat írása és az AI-használati napló vezetése folyamatos, minden mérföldkő része.

| Mérföldkő | Tartalom | Határidő |
| --- | --- | --- |
| M1 | Javított feladatkiírás és követelmények, adatmodell (egyed-kapcsolat diagram), képernyővázlatok, dátumozott ütemterv; repository és AI-napló elindítva | 2026. szeptember 27. |
| M2 | Technikai próba: egy mérés és egy kérdőív teljes folyamata a betegoldali beviteltől az orvosi jelzésig (auth, rögzítés, egyszerű szabály, riasztás megjelenése), Docker-alapú futtatással | 2026. október 18. |
| M3 | A két központi modul teljes kidolgozása (szabálykiértékelés a négy szabálytípussal, verziózással és magyarázattal; kérdőívszerkesztő verziózással és követési tervekkel), riasztás-életút, jogosultsági folyamatok és célzott tesztjeik | 2026. november 22. |
| M4 | Összehasonlító mérések és kiértékelési fejezet, teljes tesztkészlet, reprodukálható telepítés (CI/CD, demókörnyezet), a dolgozat véglegesítése | 2026. december 12. |

A hivatalos leadási határidő december 19.; a december 12-i belső cél egy hét tartalékot biztosít. Amennyiben a haladás bármely mérföldkőnél ezt indokolja, a scope-ot a témavezetővel egyeztetve igazítom (elsőként a kiértékelési forgatókönyvek számának, illetve a szerkesztő kényelmi funkcióinak szűkítésével — a két központi modul lényege nem csökkenthető).

Pontozási megfeleltetés (funkció ↔ igazolás)

A visszajelzés alapján az összesített pontszám önmagában nem igazolás; az alábbi tábla a pontozási szempontokat a vállalt funkciókhoz és az azokat igazoló tesztekhez/mérésekhez rendeli. A szintek pontos alkalmazását és összeadhatóságát az aktuális pontozólap alapján a konzultáción tisztázzuk.

| Pontozási szempont | Vállalt funkció | Igazolás (teszt / mérés / artefaktum) |
| --- | --- | --- |
| Adatmodell (közepes) | Verziózott szabályok és kérdőívek, kirendelések, riasztás-eseménytörténet (22 entitás); relációs vs NoSQL elemzés | E-K diagram + migrációk; a verziózás integritását igazoló tesztek |
| Backend (haladó) | REST erőforrások + szabálykiértékelő és kirendelés-életciklus szolgáltatásréteg, middleware-ek | Unit + folyamat-tesztek; Swagger/OpenAPI |
| Frontend (alap+közepes+komplex UI) | Reszponzív SPA; orvosi dashboard grafikonokkal, küszöbvonalakkal, riasztás-magyarázattal; kérdőívszerkesztő | Frontend tesztek; képernyőképek a dolgozatban |
| Biztonság (alap+haladó) | JWT autentikáció; szerepkör-alapú, szerveroldali hozzáférés-szűrés | Célzott izolációs tesztek (idegen adat tiltása, összerendelés-változás hatása) |
| Teljesítmény | Kiértékelés és kulcsvégpontok mérése növekvő adatmennyiségnél, optimalizálással | Mérési jegyzőkönyv a kiértékelési fejezetben |
| Tesztelés | 70%+ unit lefedettség + szabályhatár-, verzió-, hiba- és folyamat-tesztek | CI-ben futó tesztkészlet, lefedettségi riport |
| DevOps | Docker, teljes CI/CD, mesterséges adatokkal feltöltött demókörnyezet | Reprodukálható telepítési leírás; pipeline-futások |
| Dokumentáció | OpenAPI + kódkommentek + AI-használati alfejezet | Generált API-dokumentáció; AI-napló a repóban |
| Extra | Riasztási/értesítési rendszer kézbesítés-követéssel; i18n (magyar/angol) | Értesítési hibaág tesztjei; kétnyelvű felület |

AI-asszisztált fejlesztés kezelése

A fejlesztéshez Claude Code-ot használok. A repóban AI-használati naplót vezetek (dátum, feladat, mire használtam az eszközt, mit fogadtam el a javaslataiból, hogyan ellenőriztem — tesztekkel, kézi átvizsgálással, dokumentáció alapján). A dolgozat külön alfejezetben mutatja be az eszköz szerepét; a tervezési döntések és a kód működésének ismerete és indoklása a saját felelősségem.

Dolgozatírás és források

A dolgozatot a fejlesztéssel párhuzamosan, mérföldkövenként írom. A piackutatás állításaihoz ellenőrizhető forrásokat (hivatalos termékoldalak, dokumentációk, elérési dátummal) adok; a Motiváció fejezetben a tervezett célokat elkülönítem a már igazolt eredményektől, és a fejezetet a munka előrehaladtával ennek megfelelően frissítem.